KLT 5.01 ALPHA

Математическая спецификация проектно-финансового лямбда-аудита

Вариационная lambda, многомерный Reпер, PIX/PEAKS, граф доказательной связности

Статус: рабочая спецификация KLT 5.01 Alpha. Документ описывает математическое ядро рекомендательного анализа проектных, финансовых, бухгалтерских, банковских, логистических и закупочных данных.

# 1. Назначение математической модели

KLT 5.01 рассматривает проект не как набор отдельных файлов, а как пакет доказательств. Каждый документ, строка сметы, пункт договора, акт, платеж, бухгалтерская проводка, логистическое событие и фактическое исполнение преобразуются в элемент PIX, которому сопоставляется состояние PEAKS.

Цель модели - показать, где проект не замыкается в доказанную, реализуемую и экономически обоснованную структуру.

Результат модели - не юридическое обвинение, а реестр аналитических признаков риска для экспертной проверки.

Единица анализа - конкретная позиция с указанием документа, страницы, строки, суммы, связи и типа дефекта.

Рисунок 1. Многомерный Reпер проекта

# 2. Базовые определения

| Объект | Формализация | Смысл в KLT 5.01 |
| --- | --- | --- |
| PIX | p_i = (source, locator, value, context) | Элементарное событие проекта: строка сметы, пункт договора, акт, платеж, проводка, поставка, узел чертежа. |
| PEAKS | s_i in S | Состояние PIX: подтвержден, не подтвержден, завышен, занижен, дублируется, противоречит, требует проверки. |
| Пакетная точка | x_i = (p_i, s_i) | Событие в состоянии; минимальная единица доказательной геометрии проекта. |
| Граф проекта | G=(V,E,A) | Узлы - документы и позиции, ребра - связи обоснования, оплаты, учета, поставки, приемки и факта. |
| Reпер | R_i=(U_i,I_i,R_i,D_i) | Локальное поле требований, логики, реального содержания и достаточного основания. |

# 3. Локальная lambda-оценка позиции

Для каждой позиции i строится локальный Reпер. Компоненты нормируются в интервале [0;1] или в иной выбранной шкале, после чего вычисляется локальное двойное отношение:

lambda_i = ((U_i - R_i)(I_i - D_i)) / ((U_i - D_i)(I_i - R_i) + eps) Delta_i = ¦lambda_i + 1¦ Auth_i = 1 / (1 + Delta_i)

Гармонический предел lambda -> -1 интерпретируется как предельная структурная согласованность пакета. Чем больше Delta_i, тем выше дефект доказательной связности позиции.

# 4. Многомерный функционал проекта

L_project = Sum_i w_i * Phi(lambda_i, Delta_i, risk_i, cost_i) Lambda_project = Sum_i w_i * lambda_i / Sum_i w_i Delta_project = Sum_i w_i * ¦lambda_i + 1¦ / Sum_i w_i

Вес w_i задается стоимостью позиции, критичностью, влиянием на сроки, безопасностью, юридической значимостью и степенью зависимости других позиций. Для бюджетных и закупочных проектов вес стоимости отделяется от веса безопасности, чтобы не скрывать риск занижения.

| Вес | Фактор | Пример |
| --- | --- | --- |
| w_cost | Доля в бюджете | Позиция на 1,2 млн руб. важнее позиции на 12 тыс. руб. при равном lambda-дефекте. |
| w_critical | Критичность | Несущие конструкции, безопасность, энергоснабжение, банковская гарантия. |
| w_time | Влияние на срок | Доставка ключевого оборудования, аванс, задержка закрытия актов. |
| w_evidence | Слабость доказательств | Нет КП, норматива, акта, платежной трассы, складского подтверждения. |

# 5. Категории оценочности и формулы риска

| Категория | Индекс | Что означает |
| --- | --- | --- |
| Разрыв | Gap_i = MissingLink_i * Cost_i * Criticality_i | Смета есть, договора нет; платеж есть, акта нет; списание есть, факта нет. |
| Наложение | Overlap_ij = Similarity_ij * min(Cost_i,Cost_j) | Одна работа или материал учтены дважды в разных разделах. |
| Избыточность | Redundancy_i = max(0, Declared_i - Necessary_i) / (Necessary_i + eps) | Объем или материал не вытекает из ТЗ, чертежа, договора или нормы. |
| Недостаточное обоснование | WeakEvidence_i = 1 - Evidence_i / RequiredEvidence_i | Нет расчета цены, ссылки на норму, КП, акта, накладной, основания платежа. |
| Удорожание | OverpriceRisk_i = Cost_i * (Gap_i + Overlap_i + Redundancy_i + WeakEvidence_i) | Риск необоснованного завышения цены или бюджета. |
| Занижение | UnderpriceRisk_i = max(0, Necessary_i - Declared_i) / (Necessary_i + eps) | Риск демпинга, невозможности исполнения, срыва поставки или качества. |
| Крушение проекта | CollapseRisk_i = Underprice_i * Criticality_i * ResourceGap_i * TimePressure_i | Опасное занижение цены или ресурсов, создающее риск заведомого срыва. |
| Антикоррупционный риск | ACR_i = f(tailoring, weakEvidence, overlap, noncompetitivePattern) | Красный флаг без обвинения: требуется экспертная и юридическая проверка. |

Рисунок 2. Матрица приоритетов проблемных позиций

# 6. Бухгалтерский, финансовый, банковский и логистический контуры

| Контур | Проверяемая связность | Типовые флаги |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерия | Активы = обязательства + капитал; дебет = кредит; расходы -> договор -> акт -> платеж | Проводка без договора, расход без акта, зависшие запасы, сомнительная дебиторка, кредиторка без обязательства. |
| Финансы | План платежей -> источник финансирования -> кассовый поток -> обязательства | Кассовый разрыв, недофинансирование, нецелевое движение, невозможность закрытия этапа. |
| Банк | Платеж -> договор -> акт -> учет -> поставка | Платеж без акта, аванс без закрытия, слабая банковская гарантия, цепочка посредников. |
| Логистика | Поставка -> склад -> списание -> акт -> фактическая работа | Материал оплачен, но не доставлен; доставлен, но не использован; доставка включена дважды. |

# 7. Закупочный контур и доказательная цепочка

Рисунок 3. Доказательная цепочка проекта

Для закупок KLT 5.01 проверяет не только цену, но и связность: потребность -> НМЦК -> смета -> контракт -> акты -> платежи -> учет -> фактический результат. Любой незамкнутый участок цепочки получает тип дефекта и попадает в реестр проблемных позиций.

# 8. Выходные индексы

| Индекс | Диапазон | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| Delta_project | 0..+inf | Средний lambda-дефект проекта. Чем ближе к 0, тем выше согласованность. |
| Auth_project | 0..1 | Интегральная авторизованность проекта: 1/(1+Delta_project). |
| OverpriceRisk | руб. и % | Оценка потенциальной зоны необоснованного удорожания. |
| UnderpriceRisk | руб. и % | Оценка зоны рискованного занижения и демпинга. |
| CollapseRisk | 0..100 | Индекс риска срыва проекта из-за ресурсов, сроков, финансирования или нереалистичной цены. |
| ACR | 0..100 | Антикоррупционный риск-флаг. Не является обвинением; требует проверки. |

# 9. Ограничения математической модели

KLT 5.01 не заменяет государственную экспертизу, аудитора, сметчика, инженера, юриста или антикоррупционную проверку.

Все численные пороги должны калиброваться на пилотном корпусе реальных документов и экспертных заключений.

При отсутствии части документов система должна переходить в режим неполного доказательного графа и явно показывать, какие данные не были доступны.

Для DWG/IFC/BIM требуется отдельный адаптер и верификация соответствия чертежных объектов сметным позициям.

# 10. Источники и нормативный контур

| Источник | Роль в KLT 5.01 |
| --- | --- |
| Корпус проекта KLT / НАПГ / Reпер | Теоретическая база: пакетная точка, гармонический критерий lambda -> -1, тензорная связность, PIX/PEAKS. |
| ЕИС в сфере закупок / zakupki.gov.ru | Открытый источник извещений, контрактов, смет, протоколов, исполнения и закупочных данных. |
| Постановление Правительства РФ N 87 | Нормативный контур состава проектной и сметной документации. |
| ГИР БО ФНС России | Источник бухгалтерской финансовой отчетности и аудиторских заключений, если доступ не ограничен. |
| Банк России: отчетность кредитных организаций | Источник банковских и финансовых данных для внешних контуров проверки, когда применимо. |